Iteration Drei:

Release Plan angepasst:

Sprint 1: Epic 1: Story 1

Sprint 2: Epic 1: Story 1 fertig stellen, Story 2 und Story 3

Sprint 3: Epic 1: Story 2 und Story 3 fertigstellen, Epic 2 Story 1

Sprint 4: Epic 2: Story 1 fertigstellen, Story 2 und 3 beginnen

Sprint 5: Epic 3: Story 1

Sprint 6: Epic 3: 2 zusätzliche Verhalten

Ende 15:30

Burn-Down-Chart nach Iteration Zwei:

Entwicklerteams: Team 1: Schmölzer und Zmollnig, Team 2: Schallhammer und Steinkogler

Sprint-Plan: Team 1 vollendet Story 2, Team 2 Story 3

Daily Scrum 1:

1. What did you do yesterday:  
Team 1: Story 2 fertig, Käfer: Test-Methode angepasst, Team 2: Testfall für Epic 1 Story 3 implementieren

2.What will you do today?  
Team 1: Epic 2 – Story 1 implementieren, Team 2: Testfall fertigstellen

3.Are there any impediments in your way?

Team 2: Die Unkenntnis bezüglich Tests

Daily Scrum 2:

1. What did you do yesterday:  
Team 1: Arbeiten an E1S2, Team 2: Testfall E1 S3 weiterführen

2.What will you do today?  
Team 2: Testfall und Implementierung E1 S3 fertigstellen, Team 1: E2 S1 weiteführen

3.Are there any impediments in your way?  
Noch immer Probleme mit den Test-Implementierungen