Iteration Vier:

Release Plan angepasst:

Sprint 1: Epic 1: Story 1

Sprint 2: Epic 1: Story 1 fertig stellen, Story 2 und Story 3

Sprint 3: Epic 1: Story 2 und Story 3 fertigstellen, Epic 2 Story 1

Sprint 4: Epic 2: Story 1 fertigstellen, Story 2 und 3 beginnen

Sprint 5: Epic 3: Story 1

Sprint 6: Epic 3: 2 zusätzliche Verhalten

Ende 15:30

Burn-Down-Chart nach Iteration Drei:

Entwicklerteams: Team 1: Schmölzer und Zmollnig, Team 2: Schallhammer und Steinkogler

Sprint-Plan: Team 1 vollendet Story 1, Team 2 Story 2 und 3

Daily Scrum 1:

1. What did you do yesterday:  
Team 1: E2S1 weiter bearbeiten, Team 2: Denkt sich in die Testimplementierung für E2 S2 und 3

2.What will you do today?  
Team 1: E2S1 fertig stellen Team 2: Beginnen die Tests zu implementieren

3.Are there any impediments in your way?  
Team 1: Java-Defekt am Entwicklerlaptop

Daily Scrum 2:

1. What did you do yesterday:  
Team 1: Arbeiten an E1S2 fertig gestellt, Übernahme der Stories 2 und 3, Team 2: An Test-Implementierung E2S2 und S3 gescheitert

2.What will you do today?  
Team 1: Testfall und Implementierung E2 S2 und S3 beginnen, Team 2: E3 S1 beginnen

3.Are there any impediments in your way?  
Verständnisprobleme der Angaben bzw. Probleme beim Aufrufen des Bewegungssensors