Iteration Fünf:

Release Plan angepasst:

Sprint 1: Epic 1: Story 1

Sprint 2: Epic 1: Story 1 fertig stellen, Story 2 und Story 3

Sprint 3: Epic 1: Story 2 und Story 3 fertigstellen, Epic 2 Story 1

Sprint 4: Epic 2: Story 1 fertigstellen, Story 2 und 3 beginnen

Sprint 5: Epic 2: Story 2 und 3 fertigstellen, ~~Epic 3: Story 1~~

~~Sprint 6: Epic 3: 2 zusätzliche Verhalten~~

Ende 14:45

Burn-Down-Chart nach Iteration Vier:

Entwicklerteams: Team 1: Schmölzer und Zmollnig, Team 2: Schallhammer und Steinkogler

Sprint-Plan: Team 1 vollendet E2S2, Team 2 E2S3

Daily Scrum 1 (nur einer, wegen halber Zeit):

1. What did you do yesterday:  
Team 1: Anpassung E2S2 (Reset fehlte noch, Team 2: E2S3 angefangen

2.What will you do today?  
Team 1: E2S2 fertig stellen, Team 2: E2S3 fertig stellen

3.Are there any impediments in your way?  
Alle: Zeit!